## Projektidee: RAG‑Chatbot mit Portfolio‑Integration
Ein Retrieval‑Augmented Generation (RAG) Chatbot, eingebettet in deine Portfolio‑Website, der:
- PDF-/Text-Dokumente (z. B. Dokumentationen, Blogposts, Bewerbungsunterlagen) verarbeitet
- Benutzer-Fragen beantwortet mit OpenAI (ChatGPT / GPT‑4 API)
- Frontend in React/Vite, Backend in Python FastAPI, Deployment auf Vercel (Frontend) und ggf. Railway oder Render (Backend)
Warum das ideal passt:
Deyan7 sucht Full Stack mit AI/LLM. Deine Lösung zeigt: du verstehst moderne Architekturen, OpenAI-Integration und ein durchgängiges Deployment. upgrad.com+3Medium+3pluralsight.com+3Reddit+2Neon+2futuristiccodingacademy.com+2

## 🛠 Schritt-für-Schritt-Plan
### 1. Features definieren (Scope & MVP)
- Frontend: Eingabemaske Chat-Fragen + Anzeige der Antworten
- Backend:
  - Endpoint /query empfängt Nutzerfrage + Dokument-ID
  - Lädt Dokument (z. B. PDF/Text)
  - Generiert Embeddings (via OpenAI oder HuggingFace)
  - Antwort mittels RAG generieren
- Authentifizierung optional (z. B. ohne oder einfacher Login)
- Dashboard: Admin-Seite, um Dokumente hinzuzufügen
- Portfolio-Integration: Button „Zum Chatbot“ auf deiner Website
### 2. Tech Stack festlegen
- Frontend: React + Vite, TailwindCSS oder CSS, model-viewer optional
- Backend: Python mit FastAPI
- OpenAI API (ChatGPT, Embeddings)
- Datenbank: SQLite oder MongoDB Atlas (je nach Vorlage)
- Deployment: Vercel (Frontend), Railway oder Render (Backend) iCoderz SolutionsMedium
### 3. Projekt aufsetzen
#### a) Neues Git-Repo mit sauberer Struktur
perl
CopyEdit
my-ai-chatbot-portfolio/
├── frontend/
├── backend/
└── README.md
#### b) Backend mit FastAPI
- backend/ → uvicorn server:app --reload
- Endpunkt /query
- PDF/Text-Verarbeitung mit PyPDF2, langchain oder ähnlichem
- Embedding + RAG Logik
#### c) Frontend mit React
- npm create vite@latest frontend --template react
- Chat-Komponente
- UI Styling, API-Anbindung ans Backend
#### d) Deployment & CI/CD
- Push zu GitHub
- Vercel für frontend/
- Railway/Render für backend/
- .env.local Variablen nutzen für API-Keys
### 4. Dokumentation und README
- README beschreibt Projekt, Tech Stack, Architekturbild
- Screenshots, API-Endpunkte
- GitHub-Repo öffentlich, sauber mit Commits
### 5. In Portfolio‑Website integrieren
- Button-Link z. B. Chatbot-Demo
- Projekt-Card mit Screenshot, Tech-Stack, „Live demo“ und GitHub-Link
- Kurzbeschreibung, was man lernen kann

## 🧪 Referenzprojekte & Inspiration
- Pascal Attama: React + FastAPI Portfolio mit Cloud Deployment (React, FastAPI, MongoDB) GitHub+11Medium+11iCoderz Solutions+11GitHubpluralsight.com
- RAG-Chatbot Portfolio-Anleitung von Neon Guides Neon
- Stimmungserkennung, Empfehlungssystem, OCR-Dokumente etc. als spätere Erweiterungen möglich LinkedIn+1en.wikipedia.org+1

## ✅ Checkliste zum Start
- Projekt-Repo erstellt, frontend/ & backend/ angelegt
- Baseline FastAPI Backend mit /query Endpoint
- React-Chat-Komponente mit fetch request
- OpenAI-Key integriert via .env
- Deployment Pipeline testen
- README + Portfolio-Verlinkung
- CI/CD automatisieren via GitHub Actions optional